Sí, ahora la ruta queda mucho más madura. Ya no estamos hablando solo de “permisos dentro de una sala temporal”, sino de una app donde cada persona puede tener sus propias salas, volver a ellas, invitar gente y administrar colaboración.

La idea central quedaría así:

Un usuario registrado crea una sala propia, la personaliza como su universo visual y musical, comparte un código público para invitados y conserva un acceso privado como dueño para administrar la sala.

Y sí: si vamos por fases, podemos integrar Supabase Auth sin enredarnos, porque lo podemos hacer progresivamente.

Principio base

Cada sala tendría dos formas de acceso:

Código de invitado

→ sirve para entrar como espectador/invitado.

Código o enlace privado de dueño

→ sirve para administrar la sala.

→ nunca se muestra dentro del canvas.

→ solo aparece al crear la sala o en el panel privado del dueño.

Ese código de dueño debe tratarse como una llave maestra. No debe estar visible en la sala, no debe aparecer en el canvas, no debe enviarse al chat y no debería compartirse por accidente.

Con Auth, idealmente el dueño ni siquiera dependería tanto de ese código privado, porque la sala estaría asociada a su cuenta. El código privado puede quedar como respaldo o como “link administrativo”.

Ruta por fases

Fase 1 — Autenticación e identidad básica

Objetivo: que la app sepa quién es el usuario real.

Aquí implementaríamos:

Registro / inicio de sesión

Usuario autenticado con Supabase Auth

Perfil básico

Nombre visible

Avatar/color opcional

Después de esta fase, la app ya puede distinguir:

Carlos autenticado

Williams autenticado o invitado

Daniela autenticada o invitada

Decisión importante: podemos permitir dos tipos de entrada:

Usuario registrado

→ puede crear salas y administrarlas.

Invitado temporal

→ puede entrar a una sala con código, pero no crea salas propias.

Para mantenerlo simple, al inicio podríamos decir:

Para crear sala necesitas iniciar sesión.

Para entrar como invitado no necesariamente.

Esto mantiene baja la fricción para amigos invitados.

Fase 2 — Salas propias del usuario

Objetivo: que crear una sala signifique “esta sala me pertenece”.

Cuando un usuario autenticado crea una sala:

rooms.owner_user_id = auth.user.id

Entonces ya no dependemos solo del navegador. Si Carlos inicia sesión desde otra laptop, puede ver sus salas.

La pantalla principal debería tener:

Crear nueva sala

Mis salas

Entrar con código

En “Mis salas”:

Sala BEQ4XD

[Entrar como dueño] [Copiar invitación] [Configurar]

Sala LOWGANMA

[Entrar como dueño] [Copiar invitación] [Configurar]

Esto resuelve tu problema actual: si sales y vuelves, no entras como invitado si la sala es tuya. Entras como dueño porque tu cuenta es la propietaria.

Fase 3 — Doble acceso: invitado y dueño

Objetivo: separar la entrada pública de la entrada administrativa.

Cada sala tendría:

room.code

→ código público de invitación.

room.owner_access_code o admin_token

→ código/link privado del dueño.

Pero si ya hay Auth, el flujo más seguro sería:

El dueño entra como dueño por estar autenticado.

El código privado solo se usa como respaldo o recuperación.

Ejemplo:

Código de invitado: BEQ4XD

Enlace de invitación: /room/BEQ4XD

Acceso de dueño:

- Desde “Mis salas”

- O enlace privado: /owner/BEQ4XD?token=xxxxx

Regla de seguridad:

El código de dueño nunca aparece en:

- canvas

- chat

- panel de invitados

- vista pública

Solo puede aparecer en:

Pantalla privada del dueño

Panel “Mis salas”

Momento de creación de la sala

Fase 4 — Participantes de sala

Objetivo: registrar quién entra a la sala.

Cada persona dentro de una sala tendría un registro:

room_participants

- id

- room_id

- user_id, si está autenticado

- guest_id, si es invitado temporal

- display_name

- role: owner | guest

- status: active | kicked

- color

Reglas:

Si user_id = owner_user_id de la sala → role owner.

Si entra por código público → role guest.

Si fue expulsado → no puede entrar.

El dueño vería una lista de participantes:

Williams — Invitado

Daniela — Invitada

Carlos — Dueño

Esto todavía no bloquea acciones, solo organiza presencia e identidad.

Fase 5 — Permisos básicos por invitado

Objetivo: que el dueño active o desactive capacidades.

Primera matriz MVP:

Chat

Dibujo

Imágenes

Música

Y la UI que propusiste:

Williams — Invitado

[Chat ✓] [Dibujo ✓] [Imágenes ✕] [Música ✕] [Expulsar]

Daniela — Invitada

[Chat ✓] [Dibujo ✕] [Imágenes ✕] [Música ✕] [Expulsar]

Traducción:

Chat

Puede escribir en el chat.

Aunque puede estar activado por defecto:

Chat ✓ para todos

El dueño puede quitarlo si quiere silenciar a alguien.

Dibujo

Puede usar herramientas de dibujo.

Al principio:

Lápiz

Pincel

Borrador

Pero con regla de seguridad:

Puede borrar solo sus propios trazos.

Limpiar capa completa: solo dueño.

Imágenes

Puede:

pegar imágenes/GIFs

mover imágenes propias

redimensionar imágenes propias

eliminar imágenes propias

No puede mover ni borrar elementos de otros, salvo que sea dueño.

Música

Puede usar:

play

pause

reiniciar

Pero yo dejaría “cambiar canción/URL” solo para el dueño al inicio. Más adelante podemos separar:

Controlar música

Cambiar música

Fase 6 — Propiedad de elementos

Objetivo: saber quién creó cada cosa.

Esto es clave para ordenar colaboración.

Cada elemento importante debería tener:

created_by_participant_id

created_by_user_id

Aplicaría a:

canvas_layers

→ imágenes/GIFs

canvas_strokes

→ trazos de dibujo

chat_messages

→ mensajes

futuro: notas, stickers, módulos

Reglas:

Dueño puede editar todo.

Invitado puede editar lo suyo si tiene permiso.

Invitado no puede editar lo de otros.

Entonces si Williams tiene permiso de imágenes:

Williams puede mover su GIF.

Williams no puede mover el GIF de Daniela.

Williams no puede mover las imágenes del dueño.

Esto es mucho más sano que “permiso de imágenes = tocar todo”.

Fase 7 — Panel de control del dueño

Objetivo: darle al dueño control real sin invadir la sala.

En la barra lateral o como ventana flotante exclusiva del dueño:

Participantes

Contenido:

Williams — Invitado

Color: azul

[Chat ✓] [Dibujo ✓] [Imágenes ✕] [Música ✕] [Expulsar]

Daniela — Invitada

Color: rosa

[Chat ✓] [Dibujo ✕] [Imágenes ✕] [Música ✕] [Expulsar]

También podríamos agregar presets:

Solo mirar

Dibujante

Colaborador

DJ

Ejemplo:

Solo mirar:

Chat ✓, Dibujo ✕, Imágenes ✕, Música ✕

Dibujante:

Chat ✓, Dibujo ✓, Imágenes ✕, Música ✕

Colaborador:

Chat ✓, Dibujo ✓, Imágenes ✓, Música ✕

DJ:

Chat ✓, Dibujo ✕, Imágenes ✕, Música ✓

Esto reduce clics y hace la experiencia más clara.

Fase 8 — Resaltar colaboración por usuario

Objetivo: ver quién aportó qué.

Botón:

Resaltar colaboradores

Cuando está activo:

trazos de Williams → halo/color azul

trazos de Daniela → halo/color rosa

imágenes de Williams → borde azul sutil

imágenes de Daniela → borde rosa sutil

Importante: esto no debería modificar la obra original. Es solo una capa visual temporal.

También puede haber tooltip:

Creado por Williams

En el futuro, esto puede evolucionar a:

ver solo aportes de un usuario

ocultar aportes de un usuario

limpiar aportes de un usuario

Pero para MVP basta con resaltar.

Fase 9 — Invitados y expulsión

Objetivo: control básico de seguridad.

Si el dueño expulsa a alguien:

room_participants.status = kicked

La app debería:

sacarlo de la sala

impedir que vuelva con el mismo usuario/client_id

mostrar mensaje: “Has sido expulsado de esta sala.”

Con Auth, si está autenticado, se bloquea por user_id.

Si es invitado temporal, se bloquea por guest_id/client_id, aunque eso es menos fuerte porque puede cambiar navegador. Para MVP sirve.

Fase 10 — Salas privadas/públicas

Más adelante podemos definir:

Sala con código

Sala solo por invitación

Sala pública

Sala protegida con contraseña

Pero para ahora basta:

código de invitado

dueño autenticado

permisos por participante

Orden recomendado de desarrollo

Yo lo haría así, sin saltarnos órbitas.

Etapa 1: Auth + Mis salas

Meta:

Crear cuenta

Iniciar sesión

Crear sala como dueño

Ver “Mis salas”

Entrar a mi sala como dueño

No tocamos permisos todavía.

Etapa 2: Participantes

Meta:

Invitado entra con código

Se registra como participante

Dueño ve lista de invitados

Todavía todos pueden tener permisos como ahora, o podemos bloquear poco a poco.

Etapa 3: Permisos simples

Meta:

Dueño activa/desactiva:

Chat

Dibujo

Imágenes

Música

Aquí ya empieza el control real.

Etapa 4: Bloqueo de acciones

Meta:

Si no tiene Dibujo → no dibuja.

Si no tiene Imágenes → no pega ni mueve imágenes.

Si no tiene Música → no controla play/pausa/reinicio.

Si no tiene Chat → no envía mensajes.

Etapa 5: Propiedad de elementos

Meta:

Cada imagen y trazo sabe quién lo creó.

Invitado solo puede editar lo suyo.

Dueño puede editar todo.

Etapa 6: Resaltar colaboradores

Meta:

Botón para ver aportes por usuario.

Colores por participante.

Tooltip o borde visual.

Etapa 7: Expulsar

Meta:

Dueño puede expulsar.

Expulsado sale y no vuelve a entrar.

Matriz MVP definitiva

| Acción | Dueño | Invitado sin permiso | Invitado con permiso |
| --- | --- | --- | --- |
| Ver sala | Sí | Sí | Sí |
| Escuchar música | Sí | Sí | Sí |
| Escribir chat | Sí | Sí por defecto | Sí |
| Dibujar | Sí | No | Sí |
| Borrar dibujos | Sí | No | Solo propios |
| Limpiar capa | Sí | No | No |
| Pegar imágenes/GIFs | Sí | No | Sí |
| Mover imágenes | Sí | No | Solo propias |
| Redimensionar imágenes | Sí | No | Solo propias |
| Borrar imágenes | Sí | No | Solo propias |
| Play/Pause/Reiniciar música | Sí | No | Sí |
| Cambiar URL música | Sí | No | No inicialmente |
| Mover ventanas globales | Sí | No | No inicialmente |
| Dar permisos | Sí | No | No |
| Expulsar | Sí | No | No |

Esta tabla ya se puede convertir después en especificación técnica.

Decisión importante sobre Auth

Yo sí integraría Auth, pero con una regla simple:

Para crear salas necesitas cuenta.

Para entrar como invitado puedes entrar con nombre + código.

Eso te da lo mejor de ambos mundos:

Dueño con salas persistentes y seguras.

Invitados con entrada rápida sin fricción.

Más adelante, si quieres colaboración más seria, puedes permitir que invitados también inicien sesión.

Estructura conceptual final

Usuario registrado

└── Mis salas

├── Sala A

│   ├── código de invitado

│   ├── acceso de dueño privado

│   ├── participantes

│   ├── permisos

│   ├── canvas

│   ├── música

│   └── chat

│

└── Sala B

Invitado

└── Entra por código

├── ve sala

├── escucha música

├── chatea

└── colabora solo si el dueño permite

La frase guía para no perdernos sería:

El dueño crea un universo; los invitados entran como visitantes y el dueño decide cuándo se convierten en colaboradores.